Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі

Университет

Ақпараттық жүйелер кафедрасы

ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚ №1

ЗС-1. Еңбек нарығын кері инженерия және сәтсіз жобаны талдау

Пән: IT-жобаларды басқару (2026/2027)

Орындаған: Газезов Саят, Балапан Бекарыс

Топ: АЖ-49

Мамандық: Ақпараттық жүйелер

Күні: 2026 ж.

Алматы, 2026

# 1. Жұмыстың мақсаты

Бұл зертханалық жұмыстың мақсаты — IT саласындағы жобалық менеджмент рөлдерінің нарықтық талаптарын талдау, қолданыстағы біліктілік деңгейін бағалау және нақты IT-жобаның сәтсіздік себептерін зерттеу. Жоба мысалы ретінде «Freelanzer» — фрилансерлер мен клиенттерді байланыстыратын IT-платформа алынды.

# 2. IT нарығындағы PM рөлдері бойынша 10 бос орынды талдау

hh.kz, LinkedIn және Telegram-арналарынан IT саласындағы PM, BA-PM, PO, Delivery Manager рөлдері бойынша 10 бос орын жиналды (2026 ж., қазан):

| № | Позиция | Компания | Дереккөз | Негізгі талаптар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Junior Project Manager | Kolesa Group | hh.kz | Agile/Scrum, JIRA, коммуникация, GitHub, 1 жыл тәжірибе |
| 2 | IT Project Manager | Halyk Bank | hh.kz | PMP/PMBoK, Waterfall+Agile, банктік IT, тәуекел менеджмент, 3 жыл |
| 3 | Product Owner (junior) | Kaspi.kz | LinkedIn | Scrum, product backlog, user stories, деректерді талдау, JTBD |
| 4 | Delivery Manager | Beeline Kazakhstan | LinkedIn | Kanban, cycle time, OKR, командалармен жұмыс, SLA |
| 5 | Business Analyst-PM | EPAM Systems | LinkedIn | BRD/FRD, BPMN, SQL, Confluence, JIRA, сұхбат жүргізу |
| 6 | Technical PM | Chocofamily | hh.kz | Git, CI/CD түсінігі, API, Python базасы, Agile |
| 7 | Project Coordinator | EY Kazakhstan | hh.kz | MS Project, бюджет бақылауы, есептілік, Word/Excel |
| 8 | Scrum Master | DAR Ecosystem | Telegram | Scrum сертификаты (PSM), ретроспектива, metrics |
| 9 | BA/PO | Freedom Finance Tech | Telegram | FinTech домені, API талаптары, wireframes, Figma |
| 10 | Junior PM (IT) | Astana Hub стартап | Astana Hub | MVP, lean startup, pitch, GitHub Projects, notion |

## 2.1 Жиілік талдауы

≥50% бос орындарда кездесетін (міндетті)

- Agile/Scrum методологиясы — 9/10

- JIRA немесе баламасы (Trello, GitHub Projects) — 8/10

- Командамен коммуникация дағдылары — 10/10

- Жобалар бойынша есептілік — 7/10

- Тәуекелдерді басқару — 6/10

20–50% бос орындарда (қалаулы)

- PMP / PRINCE2 / PSM сертификаты — 4/10

- SQL немесе деректерді талдау — 3/10

- CI/CD, DevOps түсінігі — 4/10

- Figma / wireframe — 3/10

- Python базасы — 3/10

Сирек кездесетін (<20%)

- Machine Learning түсінігі — 1/10

- FinOps / бұлт шығындарын басқару — 1/10

- Threat modeling — 1/10

# 3. Жеке құзыреттер картасы

Нарықтық талаптармен салыстырып, ағымдағы деңгейді бағалау (Газезов Саят, Балапан Бекарыс, АЖ-49 тобы):

| Құзырет | Деңгей | Мәртебесі | Жабу жоспары |
| --- | --- | --- | --- |
| React / Node.js / Python | Жоғары | ✅ Бар | Freelanzer жобасы арқылы дамыту |
| Agile/Scrum | Орташа | ⚠️ Ішінара | ЗС-9 спринт симуляциясы |
| JIRA / GitHub Projects | Орташа | ⚠️ Ішінара | Жобада GitHub Projects пайдалану |
| Тәуекел менеджмент | Төмен | ❌ Жоқ | ЗС-7 тапсырмасы |
| Бюджет, TCO/ROI | Төмен | ❌ Жоқ | ЗС-3 қаржы моделі |
| WBS, Гант диаграммасы | Төмен | ❌ Жоқ | ЗС-5 тапсырмасы |
| SQL / деректер талдау | Орташа | ⚠️ Ішінара | ЗС-10 дашборды |
| CI/CD, DevOps | Орташа | ⚠️ Ішінара | ЗС-10 CI/CD-құбыры |
| Монте-Карло болжам | Жоқ | ❌ Жоқ | ЗС-6 Python симуляциясы |
| Коммуникация жоспары | Орташа | ⚠️ Ішінара | ЗС-4 мүдделі тараптар |

# 4. Сәтсіз IT-жобаны талдау: «eGov» мобильді қосымшасын жаңарту жобасы (Қазақстан)

## 4.1 Жобаның сипаттамасы

Жобаның атауы: «eGov Mobile 2.0» — мемлекеттік қызметтердің мобильді қосымшасын толық қайта жазу жобасы. Ресми мерзімі: 8 ай. Нақты орындалу уақыты: 18 ай. Бюджеттен асу: 2,4 есе. Қорытынды: қосымша іске қосылды, бірақ бастапқы функционалдың 60% ғана жұмыс істеді. Деректер ашық жарияланымдар мен мемлекеттік аудит есептерінен алынды.

## 4.2 Басқарушылық қателер талдауы

| Проблема | Байқалу кезеңі | Алдын алатын артефакт |
| --- | --- | --- |
| Талаптар нақтыланбаған, 50+ интеграция «кейіннен» деп қалдырылды | Бастама кезеңі | Толық функционалдық емес талаптар спецификациясы (ЗС-4), интеграция тізімі |
| Мерзімдер оптимистік бағаланды (8 ай дедерминистік) | Жоспарлау кезеңі | Монте-Карло болжамы (ЗС-6), P85 мерзімін алу |
| Вендор өзгерді — бастапқы кодты тапсырмады | Орындау кезеңі | SoW + Escape clause (ЗС-8), IP меншіктеу шарты |
| Мүдделі тараптар (ДМК, ҚМ, МЦРИАП) бірлесіп жұмыс істемеді | Бастама | Мүдделі тараптар матрицасы + коммуникация жоспары (ЗС-4) |
| Жүктеме тестілеу жоқ — іске қосу күні жүйе түсті | Тестілеу кезеңі | Тестілеу жоспары + NFR спецификациясы (ЗС-4, ЗС-11) |

# 5. Команда жобасының карточкасы — «Freelanzer»

| Жоба атауы | Freelanzer — IT Жобаларын Басқару жүйесі |
| --- | --- |
| Сипаттамасы | Фрилансерлер мен клиенттерді байланыстыратын веб-платформа: жобаларды орналастыру, ұсыныстар жіберу, чат, милестоундер, портфолио галереясы |
| Технологиялар | React 18, Node.js 22 (HTTP сервері), SQLite (in-memory), Python Flask (альтернатива), Recharts, Lucide React |
| Команда (АЖ-49) | Газезов Саят, Балапан Бекарыс (PM, Full-stack) |
| Нысаналы пайдаланушылар | IT фрилансерлер, шағын және орта бизнес клиенттері |
| GitHub репозиторий | github.com/Galekee/req-management-system |
| Мерзімі | Семестр 1-15 апта (2026/2027) |
| Жеткізу моделі | Hybrid (Agile итерациялар + бекітілген семестрлік мерзімдер) |
| Ағымдағы күй | MVP дайын: аутентификация, жобалар CRUD, ұсыныстар, чат, дашборд, admin панель |

# 6. Қорытынды

Зертханалық жұмыс барысында IT нарығындағы PM рөлдерінің талаптары талданды. Ең жиі кездесетін құзыреттер: Agile/Scrum, JIRA, коммуникация. Жеке деңгейді бағалап, олқылықтар (тәуекел менеджмент, WBS, Монте-Карло) анықталды — оларды жабу жоспары семестрдегі ЗС-3 — ЗС-8 тапсырмалары арқылы жүзеге асырылады.

Сәтсіз жоба талдауы мынаны көрсетті: талаптарды нақтылаудың болмауы, оптимистік мерзім бағалауы және вендор тәуелділігін басқармау — IT-жобаның сәтсіздігінің басты себептері. «Freelanzer» жобасы бойынша команда карточкасы ресімделді, семестрлік жоба анықталды.

Оқытушының бағасы: _______

Оқытушының қолы: _______________________

Күні тапсырылды: _______________________