ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚ №2

ЗС-2. Жеткізу моделін таңдау және ADR ресімдеу

Пән: IT-жобаларды басқару (2026/2027)

Орындаған: Газезов Саят, Балапан Бекарыс, АЖ-49

Күні: 2026 ж.

# 1. Жұмыстың мақсаты

«Freelanzer» жобасы үшін оптималды жеткізу моделін (Predictive / Hybrid / Adaptive) таңдап, шешімді Architectural Decision Record (ADR) форматында ресімдеу.

# 2. Жеткізу моделін таңдаудың контексті

«Freelanzer» IT-платформасы — университет курсы аясындағы нақты жоба. Жеткізу моделін таңдауға әсер ететін факторлар:

| Фактор | Мән | Модель таңдауға ықпалы |
| --- | --- | --- |
| Талаптар белгісіздігі | Орташа (MVP белгілі, деталь ашық) | Adaptive/Hybrid пайдасына |
| Қате бағасы | Төмен (учебный проект) | Adaptive жазамсыз итерация жасай алады |
| Команда | 1 адам (студент) | Scrum overhead минималды болуы керек |
| Мерзімдер | Бекітілген (семестр 15 апта) | Predictive (fixed deadline) |
| Тапсырыс беруші | Оқытушы (академиялық) | Гибридтік баяндама форматы |
| Реттеу талаптары | Жоқ | Adaptive өту мүмкін |
| Технологиялар | Таныс (React, Node.js) | Technic risk төмен |

# 3. Нұсқаларды салыстыру

| Өлшем | Waterfall (Predictive) | Scrum (Adaptive) | ★ Hybrid (таңдалды) |
| --- | --- | --- | --- |
| Жоспарлау | Толық алдын-ала | Итерациялық | Белестер алдын-ала + итерациялық дамыту |
| Өзгерістер | Қиын | Жеңіл | Белестер ішінде еркін, белесаралық — бекітілген |
| Есептілік | Бекітілген базалайн | Velocity, burn-down | Белесаралық есеп + sprint review |
| Командаға | Детальды жоспар | Scrum ceremony | Жеңілдетілген Kanban + белестер |
| Тапсырысышыға | Толық жоспар | Итерациялық demo | Белестер бойынша есеп |
| Жарамдылық | Мемлекеттік тендер | Product startup | ✅ Академиялық жоба |

# 4. ADR (Architectural Decision Record) — Жеткізу моделін таңдау

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ADR-001: Жеткізу моделін таңдау — Hybrid (Fixed-date + Iterative)

Күні: 2026-10-08

Мәртебесі: Бекітілген (Accepted)

Шешім қабылдаушы: Газезов Саят, Балапан Бекарыс (PM), Оқытушы (Демеуші)

Контекст:

«Freelanzer» жобасының мерзімі семестрмен (15 апта) бекітілген, бірақ функционал iteratively дамиды. Команда — 1 адам, Scrum ceremony overhead негізсіз. Тапсырыс беруші (оқытушы) белестер бойынша есеп күтеді.

Шешім:

Hybrid модель қолданылады: жоғарыда 3 белес бекітіледі (ЗС апталары бойынша), белестер ішінде — Kanban (WIP лимиті, GitHub Projects тақтасы). Scrum ceremonies алынып тасталды (Sprint Planning → GitHub Issue планлама; Demo → ЗС қорғауы).

Артықшылықтары:

- Бекітілген дедлайндар сақталады (семестрлік кесте)

- Ішінде иілгіштік — талаптар итерациялық нақтыланады

- Overhead минималды — 1 адамға Scrum artефаксыз жеткілікті

- GitHub Projects тегін, академиялық жобаға жарамды

Кемшіліктері / тәуекелдер:

- Velocity метрикасы жоқ (1 адам, throughput тіркеледі)

- Scrum Master / PO рөлдері бөлінбеген — бір адамда

Белестер жоспары:

| Белес | Апта | Жеткізілетіндер |
| --- | --- | --- |
| M1 — Discovery | 1–4 апта | ЗС-1..4: талдау, бизнес-кейс, жарғы, story map, NFR, бэклог |
| M2 — Core MVP | 5–8 апта | ЗС-5..8: WBS, болжам, тәуекелдер, SoW, бюджет. Freelanzer MVP жұмыс істейді |
| M3 — Release | 9–15 апта | ЗС-9..15: Agile delivery, CI/CD, AI, тестілеу, портфолио қорғау |

Ескертпе: ADR семестрдің 1-аптасында жазылды. Жаңа ақпарат алынса, ADR-002 ретінде жаңа шешім ресімделеді (ескі жойылмайды).

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

# 5. Қорытынды

Жеткізу моделін таңдауда жобаның контексті шешуші рөл атқарады: бекітілген академиялық мерзімдер, 1 адамнан тұратын команда және итерациялық функционал дамуы — Hybrid модельін (Fixed-date + Kanban) оптималды ете алады. Таңдау ADR-001 форматында ресімделіп, команда мен тапсырыс беруші алдында негізделді.

Оқытушының бағасы: _______

Оқытушының қолы: _______________________