ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚ №3

ЗС-3. Бизнес-кейс, жарғы және жобаның қаржы моделі

Пән: IT-жобаларды басқару (2026/2027)

Орындаған: Газезов Саят, Балапан Бекарыс, АЖ-49

Күні: 2026 ж.

# 1. Бизнес-кейс

## 1.1 Проблема

Қазақстанда 2026 жылы IT фрилансерлер рыногы жылдам өсуде. Алайда, бизнес-клиенттер мен IT фрилансерлерді байланыстыратын жергілікті, қазақстандық платформа жоқ. Клиенттер Upwork/Fiverr пайдаланады — бірақ олар шетелдік, теңгемен есептесу қиын, верификация жоқ, Қазақстан заңына сәйкес SME үшін шарт жасасуы күрделі.

Нысаналы метрикалар:

- Орталық байланыс: 300+ тіркелген фрилансер, 100+ клиент 1 жылда

- Сапа: верификацияланған портфолио, рейтинг жүйесі

- Қауіпсіздік: milestone-негізді төлем (ескроу принципі)

- Жылдамдық: клиент жобасын жариялаудан ұсыныс алуға дейін <24 сағат

## 1.2 Шешім нұсқалары

| Нұсқа | Артықшылықтары | Кемшіліктері | Ұсыным |
| --- | --- | --- | --- |
| Ештеңе істемеу | Шығын жоқ | Проблема шешілмейді, рынок жоқ | ❌ |
| Upwork пайдалану | Дайын платформа | Шетелдік, теңге жоқ, комиссия 20% | ❌ |
| Дайын CMS сатып алу | Жылдам старт | Кастомизация шектеулі, лицензия | ⚠️ |
| ★ Меншікті платформа (ашық стек) | Толық бақылау, теңгемен, қазақ рыногына бейімделген | Даму уақыты керек | ✅ |

Ұсыным: меншікті веб-платформа (React + Node.js + Python Flask), ашық стекте, тегін лицензияларда жүзеге асыру.

# 2. Жоба жарғысы (Project Charter)

| Жоба атауы | Freelanzer — IT Жобаларын Басқару платформасы |
| --- | --- |
| Жоба нөмірі | PRJ-2026-AZh47-001 |
| Демеуші (Sponsor) | Ақпараттық жүйелер кафедрасы |
| Жоба менеджері | Газезов Саят, Балапан Бекарыс |
| Басталу күні | 2026 жылдың 1 қыркүйегі |
| Аяқталу күні | 2027 жылдың 28 қаңтары (15-апта) |
| Бюджет (болжам) | 0 теңге (ашық стек, тегін хостинг) |
| Жоба мақсаты | IT фрилансерлер мен клиенттерді байланыстыратын Қазақстандық веб-платформаны оқу жобасы ретінде жасау |
| Жеткізілетіндер | MVP веб-қосымша (React+Node.js), Python Flask баламасы, PM артефакттар портфолиосы (ЗС-1..15) |
| Шекпен | Мобильді қосымша, AI модельдерді оқыту — жобаға кірмейді |
| Жорамалдар | Студент толық уақыт оқып, семестр кезіндегі ЗС тапсырмаларын орындайды |
| Тәуекелдер | Белестерді кешіктіру (оқу жүктемесі), технологиялық тосқауылдар |
| Бекіту | Оқытушы: ___________ Студент: Газезов Саят, Балапан Бекарыс |

# 3. Қаржы моделі (TCO / ROI) — Excel файлына сілтеме

Қаржы моделі бөлек ЗС-3_Каржы_моделі.xlsx файлында берілген. Жалпы қорытынды:

| Метрика | Базалық сценарий | Шығын +30% | Әсер 50% |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 жылдық TCO (мың теңге) | 4,800 | 6,240 | 4,800 |
| Болжамды кіріс (мың теңге/ж) | 3,600 | 3,600 | 1,800 |
| ROI (3 жыл) | 125% | 73% | 12.5% |
| Өтелу мерзімі | 1.3 жыл | 1.7 жыл | 2.7 жыл |

Жорамалдар тізімі:

- [ЖОРАМАЛ] Инфрақұрылым: тегін тариф (Render.com, GitHub Pages)

- [ЖОРАМАЛ] Команда: 1 разработчик × 200 сағат × 1,500 тг/сағ = 300,000 тг (нарықтық бағалама)

- [ЖОРАМАЛ] Кіріс: 3% комиссия × 2M айлық транзакция = 60K тг/ай (болжам, дереккөз: Upwork моделі)

# 4. Қорытынды

Бизнес-кейс талдауы меншікті ашық стек платформасының ең тиімді нұсқа екенін дәлелдеді. Жоба жарғысы ресімделіп, TCO/ROI моделі Excel-де есептелді. Сезімталдық талдауы: тіпті шығын 30%-ға өсіп, әсер 50%-ға төмендесе де, жоба 2.7 жылда өтеледі.

Оқытушының бағасы: _______

Оқытушының қолы: _______________________