ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚ №4

ЗС-4. Story Map, Бэклог және Функционалдық Емес Талаптар Спецификациясы

Пән: IT-жобаларды басқару (2026/2027)

Орындаған: Газезов Саят, Балапан Бекарыс, АЖ-49

# 1. Мүдделі тараптар матрицасы (Влияние-Интерес)

| Мүдделі тарап | Ықпал | Мүдде | Стратегия | Коммуникация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оқытушы (демеуші) | Жоғары | Жоғары | Басқару | Апта сайын есеп, ЗС қорғауы |
| Клиент (бизнес) | Орташа | Жоғары | Жұмыла тарт | Demo + жобаны жарияла хабарлама |
| Фрилансер (IT) | Орташа | Жоғары | Жұмыла тарт | Портфолио кері байланыс |
| Админ (платформа) | Жоғары | Орташа | Ақпараттандыр | Жаңа мүмкіндіктер туралы хабарлама |
| Университет | Жоғары | Төмен | Қанағаттандыр | Жартыжылдық есеп |

# 2. User Story Map — «Freelanzer»

Story map Excalidraw-да жасалды (freelanzer-story-map.excalidraw файлы). Негізгі пайдаланушы сценарийлері:

| Эпик (Epic) | Пайдаланушы іс-қимылы | MVP тілімі | V2 тілімі |
| --- | --- | --- | --- |
| Тіркелу/Кіру | Тіркел, профилі жасадым, кіремін | ✅ Email/пароль аутентификация | OAuth (Google) |
| Жобаларды басқару | Жоба орналастыру, қарау, сүзгілеу | ✅ CRUD жобалар, категориялар, бюджет | Жобаны Instagram-ға бөлісу |
| Ұсыныстар (Proposals) | Ұсыныс жіберу/қабылдау | ✅ Ұсыныс бланкі, статус | Автоматты сәйкестік (AI) |
| Чат/Хабарлама | Клиент-фрилансер хабарласады | ✅ Real-time чат | Файл жіберу, видеошақыру |
| Milestones | Жоба барысын бақылау | ✅ Milestone прогресс-бар | Автоматты эскроу |
| Портфолио | Жұмыс мысалдарын жариялау | ✅ Портфолио галереясы | PDF экспорт |
| Дашборд | Статистиканы қарау | ✅ Recharts диаграммалары | Export to CSV |
| Админ панелі | Фрилансерді тексеру | ✅ Одобрить/Отклонить, статистика | Логтарды қарау |

# 3. Бэклог (үзінді — 18 тарихша)

| ID | Эпик | Тарихша | Қабылдау өлшемі (Given-When-Then) | SP | Тілім |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Аутентификация | Фрилансер ретінде, email+пароль арқылы тіркелгім келеді | Given: форм толтырылған. When: Тіркел басылды. Then: жоба тізіміне бағытталды | 3 | MVP |
| US-02 | Аутентификация | Клиент ретінде тіркелгім келеді, фото жүктемей-ақ | Given: аты, email. When: Тіркел. Then: профиль жасалды | 2 | MVP |
| US-03 | Жобалар | Клиент ретінде жаңа жоба орналастырғым келеді | Given: тақырып, сипаттама, бюджет. When: Жариялау. Then: жоба «open» статуспен пайда болды | 5 | MVP |
| US-04 | Жобалар | Фрилансер ретінде жобаларды категория бойынша сүзгілегім келеді | Given: жобалар тізімі. When: категория таңдалды. Then: тек сол категорияның жобалары | 3 | MVP |
| US-05 | Ұсыныстар | Фрилансер ретінде ұсыныс жіберу | Given: жоба ашық. When: бюджет+cover letter. Then: ұсыныс «pending» | 5 | MVP |
| US-06 | Ұсыныстар | Клиент ұсынысты қабылдайды/қабылдамайды | Given: ұсыныс бар. When: «Қабылдау». Then: фрилансерге хабарлама | 3 | MVP |
| US-07 | Чат | Клиент/фрилансер чатта хабарласады | Given: бір жобада. When: хабарлама жіберілді. Then: басқа тарап алды <3с | 8 | MVP |
| US-08 | Milestones | Клиент жоба белестерін жасайды | Given: жоба in_progress. When: белес қосылды. Then: прогресс-бар жаңарды | 5 | MVP |
| US-09 | Портфолио | Фрилансер жұмыс мысалын жүктейді | Given: фрилансер профилі. When: сурет + сипаттама қосылды. Then: галереяда көрінеді | 5 | MVP |
| US-10 | Дашборд | Клиент өз жобалары статистикасын қарайды | Given: кіру жасалды. When: дашборд ашылды. Then: диаграммалар мен сандар дұрыс | 5 | MVP |
| US-11 | Админ | Админ фрилансерді верификациялайды | Given: фрилансер тіркелді. When: «Одобрить» басылды. Then: is_approved=true | 3 | MVP |
| US-12 | Хабарлама | Пайдаланушы белестер туралы хабарлама алады | Given: белес жасалды. When: 5с өткенде. Then: notification badge жаңарды | 3 | MVP |
| US-13 | Аутентификация | Пайдаланушы Google арқылы кіргісі келеді | Given: OAuth бапталған. When: Google кіру. Then: профиль автожасалды | 8 | V2 |
| US-14 | Жобалар | Клиент жобаны Instagram-ға бөліседі | Given: жоба жарияланған. When: «Бөлісу» басылды. Then: Instagram deeplink ашылды | 5 | V2 |
| US-15 | Ұсыныстар | AI фрилансерді автоматты сәйкестендіреді | Given: жоба жарияланды. When: <30с. Then: 3 ұсынылған фрилансер тізімі | 13 | V2 |
| US-16 | Чат | Фрилансер файл жібереді | Given: чат ашық. When: файл таңдалды (<10 МБ). Then: сілтеме жіберілді | 8 | V2 |
| US-17 | Дашборд | Клиент деректерді CSV-ге экспорттайды | Given: дашборд ашық. When: «Export CSV». Then: файл жүктелді | 5 | V2 |
| US-18 | Милестоун | Эскроу системасы автоматты жұмыс істейді | Given: белес completed. When: клиент растайды. Then: баланс автоаударылады | 21 | V3 |

# 4. Функционалдық емес талаптар спецификациясы (NFR)

| № | Санат | Талап (өлшенетін) | Тексеру тәсілі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Өнімділік | API жауап уақыты p95 < 400 мс, 100 бір мезгілдегі пайдаланушы кезінде | k6 жүктеме тест, 100 VU × 30с |
| 2 | Өнімділік | Беттерді жүктеу (LCP) < 2.5с, Google Lighthouse ≥ 80 | Chrome DevTools, Lighthouse |
| 3 | Қол жетімділік | Жүйе 99% uptime (оқу уақытында), жоспарланған техқызмет ескертіледі | Uptime Kuma мониторинг |
| 4 | Қауіпсіздік | Құпия сөздер bcrypt (cost ≥ 10) арқылы хэшеледі, жазық мәтінде сақталмайды | Код аудит, DB тексерісі |
| 5 | Қауіпсіздік | JWT токен мерзімі ≤ 24 сағат, refresh token ротациясы | API тест (hoppscotch) |
| 6 | Қауіпсіздік | SQL Injection-ға қарсы параметрленген сұраулар (prepared statements) | OWASP ZAP сканер |
| 7 | Масштабтылық | SQLite → PostgreSQL ауысу архитектуралық тосқауылсыз (ORM layer) | Код шолу, ADR |
| 8 | Пайдалану ыңғайлылығы | Негізгі операциялар ≤ 3 шерту (жоба жарияла, ұсыныс жіберу) | Юзабилити тест, 5 пайдаланушы |
| 9 | Пайдалану ыңғайлылығы | Мобильді адаптив: 320px-1920px, горизонталь прокрутка жоқ | BrowserStack, Chrome DevTools |
| 10 | Локализация | Интерфейс орыс тілінде, кириллица дұрыс рендерленеді | Визуал тексеру |
| 11 | Техқызмет | Кодтағы Magic number жоқ, ESLint ережелері сақталған, 0 error | npm run lint |
| 12 | Сақталым | Деректер бэкап мүмкіндігі: SQLite .db файл экспорты | Файлды мануал сақтап тексеру |

# 5. Қорытынды

Зертханалық жұмыс аясында «Freelanzer» платформасы үшін мүдделі тараптар матрицасы, user story map, 18 тарихшасы бар бэклог (3 тілімге бөлінген: MVP, V2, V3) және 12 өлшенетін функционалдық емес талап спецификациясы ресімделді.

Оқытушының бағасы: _______

Оқытушының қолы: _______________________